**SARL OUBOUKHA FRERES**

**ENT BATIMENT GÉNÉRALE**

**15 Rue Charlie Chaplin 13200 ARLES**

**Tél : 06 86 04 02 22**

SIREN RCS TARASCON:797811486

M. et MmeJAMMES

22 Rue François Villeneuve 34070 MONTPELLIER

***TRES URGENT***

**RAPPEL FACTUREN°79** du 04/07/2018 Page 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIBELLE** | **QTE** | **U** | **PU. HT** |  | **TVA** | **TOTAL HT** |
| **TRAVAUX EN PLUS-VALUE EXTENSION** |  |  |  |  |  |  |
| **1** Dalle sur extension venant | 19,800 | M2 | 82,00 | 1 623,60 |
| **2** Chape sur extension travaux supplementaire | 33,000 | M2 | 20,00 | 660,00 |
| **3** Doublages placostil sur extension avec isolation de45 | 61,000 | M2 | 38,00 | 2 318,00 |
| **4** Cloison pour chassisagalandage | 10,000 | M2 | 42,00 | 420,00 |
| **5** Fourniture et pose de blocsporte | 5,000 | U | 140,00 | 700,00 |
| **6** Habillage cuisine coffre frigo/nicheetc | 1,000 | U | 400,00 | 400,00 |
| **7** Doublage demi-stil ou ba13 collé sur mur sejourgarage | 15,000 | M2 | 15,17 | 227,55 |
| **8** Faience salle de bain extension sol etmurs | 15,000 | M2 | 33,96 | 509,40 |
| CUMUL HT : TRAVAUX EN PLUS-VALUE EXTENSION | | | | |  | **6 858,55** |
| **CHARPENTE COUVERTURE DE L'EXTENSION BPU MANQUEMENT DPGF**  **9** 3.1.1 Fourniture et pose d'un solivage neuf pour lacharpente de l'anciengarage | 37,380 | M2 | 45,00 |  |  | 1 682,10 |
| **10** Fourniture et pose d'un plancher bois (haut RDC) sur ancien garage | 37,000 | M2 | 23,00 | 851,00 |
| **11** Isolation sous plafond de 300mm del'extension | 33,000 | M2 | 12,00 | 396,00 |
| CUMUL HT : CHARPENTE COUVERTURE DE L'EXTENSION BPU MANQUEMENT DPGF | | | | |  | **2 929,10** |
| **DALLE ET CHAPE**  **12** Sols rdc sur devis 254(demolition de chape et carrelageet chape deravoirage | 1,000 | UN | 2 088,56 |  |  | 2 088,56 |
| CUMUL HT : DALLE ET CHAPE | | | | |  | **2 088,56** |
| **DIVERS TRAVAUX SUR DEVIS 251**  **13** Appuies defenetres | 1,000 | U | 334,00 |  |  | 334,00 |
| **14** Caniveau et raccordement de lacour | 1,000 | U | 760,00 | 760,00 |
| **15** Reduction de 2fenetres | 1,000 | U | 356,00 | 356,00 |
| **16** Fourniture et pose de 2coffrets | 1,000 | F | 620,00 | 620,00 |
| CUMUL HT : DIVERS TRAVAUX SUR DEVIS 251 | | | | |  | **2 070,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**FACTUREN°79** du 04/07/2018 Page 2

|  |
| --- |
| **Base HT10 %** 13 946,21 |
| **Base HT 20 %** |
| **Base HT 0 %** |

**Date de paiement:** 04/07/2018

|  |
| --- |
| **TVA10%** 1 394,62 |
| **TVA 20 %** |
| **TVA 0 %** |

**MONTANT H.T. TVA GLOBALE**

**MONTANTT.T.C. enEuros**

**13 946,21**

**1 394,62**

**15 340,83**

Arrêtée la présente facture à la somme de:

QUINZE MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS ET QUATRE-VINGT TROIS CENTS